| «ПЕКТУБАЙ ЯЛЫСЕ ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕКТУБАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  15 февраля  2016  г. № 21

Об организации пропуска паводковых вод в 2016 году

на территории муниципального образования

«Пектубаевское сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих    принципах    организации   местного   самоуправления в Российской Федерации»,

от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и в целях организованного пропуска паводковых вод и ликвидации возможных негативных последствий на территории муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» в 2016 году, Администрация муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» в следующем составе:

| Портнов Д.А. | -и.о. главы администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Матвеева Е.В. | - главный специалист Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение», заместитель председателя Члены комиссии: |
| Османов А.Г. | - заведующий сектором по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию); |
| Митрушкина Н.А. | - ведущий специалист администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»; |
| Бастраков А.Ю. | - участковый уполномоченный Отделения полиции № 10 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Советский» (по согласованию); |

2. С целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия неотложных мер для предотвращения  возникновения аварийных ситуаций ответственными по гидротехническим сооружениям (далее по тексту – ГТС), находящимся в муниципальной собственности на территории муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение», на период весеннего паводка 2016 г. определить следующих лиц:

| ГТС у д. Елембаево | - Матвеев Павел Игнатьевич, проживающего по адресу: Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, д. Елембаево, ул. Центральная, д. 19, кв. 27 (согласно договора) |
| --- | --- |
| пруд с.Пектубаево | - Славнова Анатолия Владимировича, проживающего по адресу: Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, с. Пектубаево, ул. Советская, д.100 (согласно договора) |

3. Рекомендовать:

- руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, входящих в состав территории муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»», организовать проведение работ по очистке снега с крыш зданий, оголовок пропускных труб, территорий вокруг зданий.

4. Утвердить прилагаемые:

план работы противопаводковой комиссии муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» на 2016 г.;

перечень организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2016 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» Митрушкину Н.А.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Пектубаевское сельское поселение»				                      Д. Портнов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Пектубаевское сельское поселение»

от  15 февраля  2016  г. № 21

План

работы противопаводковой комиссии муниципального образования

«Пектубаевское сельское поселение» на 2016 г.

| №п/п | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О метеорологической и водохозяйственной обстановке и первоочередных мерах по пропуску паводка 2016 г. | постоянно | И.о. главы администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» |
| 2. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования автодорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» на период весенней распутицы | март-апрель 2016 г. | ОП № 10 (по Новоторъяльскому району) МО МВД РФ «Советский» (по согласованию) |
| 3. | О водохозяйственной обстановке и принятых мерах по пропуску половодья на реках муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» | 1-я декада апреля 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» |
| 4. | О готовности к эвакуации населения из мест возможного затопления | 1-я декада апреля 2016 г. | И.о. главы администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» |
| 5. | О подготовке гидроузлов к зимнему периоду и пропуску паводка 2016 г. | октябрь-ноябрь 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» |
| 6. | Отчет о готовности ГТС и прудов к зимнему периоду и итоги работы противопаводкой комиссии муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» за 2016 г. | ноябрь 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Пектубаевское сельское поселение»

от  15 февраля  2016  г. № 21

Перечень

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья | до 12 марта 2016 г. | противопаводковая комиссия |
| 2. | Провести предпаводковое обследование технического состояния гидротехнических сооружений (далее - ГТС), составить акты готовности к пропуску весеннего половодья на все ГТС, копии актов представить в сектор по ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | до 25 марта 2016 г. | администрация муниципального образования |
| 4. | По каждому ГТС определить исполнителей по подготовке сооружения и ответственных по его сохранению. Особое внимание обратить на предаварийные, требующие капитального ремонта и расположенные каскадами ГТС, ниже которых расположены мосты и трубопереезды | 2-я декада марта 2016 г. | И.о. главы администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» |
| 5. | Подготовить и распространить среди жителей подтопляемых районов памятки с порядком действий при угрозе подтопления, уточнить списки граждан, неспособных самостоятельно эвакуироваться, предусмотреть возможность их эвакуации. | 2-я декада марта 2016 г. | администрация муниципального образования |
| 6. | Организовать круглосуточное дежурство для информации и оперативного руководства | в период паводка | администрация муниципального образования |
| 7. | В местах массового скопления рыбаков обеспечить выставление предупреждающих аншлагов об опасности выхода (выезда) на ледяной покров | постоянно | администрация муниципального образования |
| 8. | Провести послепаводковое обследование технического состояния ГТС и акты обследования представить в сектор ГО ЧС и мобилизационной работе администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | до 17 мая 2016 г. | администрация муниципального образования |